附表二：強制拆除權責分工：

一、本市警察局（所轄各分局）：

（一）經市政府依法執行勒令停業、停止供水供電，仍制止無效，且經警察機關多次臨檢及依法移送法辦在案，由警察分局函報市政府優先執行拆除之八大行業，並符合建築法、都市計劃規定，由市政府相關權責單位依法優先執行拆除。

（二）派遣優勢警力維護現場秩序，工作如下：

1.交通指揮管制車輛進入。

2.現場工作人員留置確認無財產現金遺失。

3.拆除環境週邊戒護。

4.現場違法抗爭事件蒐證工作。

5.單位機關首長安全，維護工作。

6.商請里長，到場配合（無現場商號人員時）。

7.執行人員安全維護工作。

二、本市消防局：

1.加派救護車現場待命，防止意外事故。

2.指派水箱車到場防止商號縱火及拆除時不慎引起之水災。

三、本府經濟發展處：

（一）拆除前配合現場聯檢並完成記錄。

（二）配合拆除後之撤銷營利事業登記。

四、本府都市發展處：

使管科
（一）彙整經通報列管對象排定聯合強制拆除稽查行程，現場公告張貼拍照。

（二）認定建築物構造設備、室內裝修、廣告物是否合法。

（三）確定拆除部分並拍照建檔及執行完畢封閉出入口禁止非相關人員擅自進人（現場無商號人員配合時，得請鎖匠配合執行所需費用由相關經費項下支付）。

（四）協調各單位配合。

違章拆除科
（一）派員配合強制拆除。

（二）構造設備、室內裝修、廣告物拆除。

五、本市環保局：（依廢棄物清理法應由所有權人自行負責）

拆除十日後當事人未清理之建築物構造設備、室內裝修及廣告物廢棄物調派清潔車、運貨車負責清理。（環保局無人力配合部分於簽報市長時應簽明）

六、本市臺灣電力公司臺中營業處：到場配合停止建築物供電、廣告物電源或發電機電源。

七、臺灣自來水公司第四區管理處臺中營業所：到場配合停止建築物供水。

