臺中市農業用地新增未登記工廠強制拆除作業程序

中華民國105年4月8日府授都違字第1050069387號函訂定

- 臺中市政府為辦理一○四年一月一日起於臺中市農業用地新增之未登記工廠，於執行強制拆除時作業需要，特訂定本程序。

- 本程序之用詞，定義如下：

- 未登記工廠：指有固定場所從事物品製造、加工，達工廠管理輔導法規定公告工廠規模，應辦工廠登記而未辦理者；其規模範圍依工廠從事物品製造加工範圍及面積電力容量熱能規模認定標準認定。

- 農業用地：指供農業發展條例第三條第十款第一目至第三目使用之土地，其範圍依農業發展條例施行細則第二條第一款至第四款規定：

- 依區域計畫法劃定為特定農業區、一般農業區、山坡地保育區及森林區之農牧用地。

- 依區域計畫法劃定為各種使用分區內所編定之林業用地、養殖用地、水利用地、生態保護用地、國土保安用地及供農路使用之土地，或上開分區內暫未依法編定用地別之土地。

- 依區域計畫法劃定為特定農業區、一般農業區、山坡地保育區、森林區以外之分區內所編定之農牧用地。

- 依都市計畫法劃定為農業區、保護區內之土地。

- 法令依據：

- 工廠管理輔導法、臺中市政府加強矯正未登記工廠執行要點、工廠從事物品製造加工範圍及面積電力容量熱能規模認定標準。

- 農業發展條例、農業發展條例施行細則。

- 區域計畫法第二十一條、臺中市政府處理非都市土地違反區域計畫法案件裁罰基準。

- 都市計畫法第七十九條、臺中市政府處理違反都市計畫法案件裁罰基準。

- 水土保持法第三十三條、臺中市山坡地使用違反水土保持法案件裁罰基準。

- 建築法第九十一條、臺中市建築案件行政裁罰基準。

- 違章建築處理辦法。

四、權責分工：

(一)臺中市政府經濟發展局(以下簡稱經發局)：

1.新增未登記工廠認有必要者，專簽拆除標的及範圍。

2.拆除當日配合聯檢及確認標的。

(二)臺中市政府都市發展局(以下簡稱都發局)：

1.依經發局專簽強制拆除案件，排定聯合執行拆除時間及相關通知。

2.配合派工執行強制拆除。

(三)臺中市政府警察局：配合維護拆除現場秩序、違法抗爭事件蒐證工作、執行人員安全維護工作。

(四)臺中市政府消防局：配合現場待命防止意外事故、縱火及拆除時之意外火災。

(五)臺中市政府環境保護局：拆除後剩餘物，依廢棄物清理法所有人、管理人或使用人未於拆除十日內清除時，依廢棄物清理法辦理，必要時強制清除。

(六)臺中市政府衛生局：配合調派救護人力待命防止拆除時意外，如有需要依消防緊急救護體系後送就醫。

五、執行方式及作業流程：

(一)執行拆除時間由都發局行文通知各單位。

(二)到達現場後由經發局確認拆除標的及範圍。

(三)必要時由本府相關機關通知臺灣電力股份有限公司、臺灣自來水股份有限公司及瓦斯公司執行拆除建物之斷電、斷水及斷氣作業，以維護安全。

(四)由都發局執行強制拆除。