臺中市政府水利局工程督導查驗缺失扣點規定
中華民國103年2月26日中市水秘字第1030011130號函訂定
中華民國104年3月4日中市水秘字第1040013146號函修訂
中華民國104年7月15日中市水防字第1040047698號函修訂
中華民國105年5月16日中市水防字第1050034224號函修訂
1、 臺中市政府水利局(以下簡稱本局) 為加強工程履約管理提升施工品質，對於工程督導、查驗缺失以扣點方式處以懲罰性違約金，以落實工程品質管理。
2、 名詞定義如下:
        (一)工程督導:依「公共工程施工品質管理作業要點」第15點規定，機關
            應隨時督導工程施工情形，並留存紀錄備查。另得視工程需要設置工
            程督導小組，隨時進行施工品質督導工作。
        (二)工程查驗:依工程採購契約規定，契約施工期間監造單位、機關應按 
            規範查驗工程品質，廠商應予必要之配合，並派員協助。
3、 扣點額度:依據公共工程委員會101年5月17日工程管字第10100180300號函規定，並配合主管機關修正本要點，每點罰款金額如下:
(一)巨額採購以上之工程採購，新台幣8,000元。
(二)查核金額以上未達巨額採購之工程採購，新台幣4,000元。
(三)1,000萬元以上未達查核金額之工程採購，新台幣2,000元。
(四)未達1,000萬元之工程採購，新台幣1,000元。
4、 監造單位或本局發現之工程缺失，如有本扣點表所列舉之情形：
(一)由工程主辦單位開立繳款書通知廠商自行繳納至臺灣銀行臺中分行
    ，帳號:010045000088、戶名:臺中市市庫總存款戶)。
(二)前項如未繳納，於契約應付價金中扣抵；如有不足者，得通知廠商
    自保證金扣抵。
5、 本扣點懲罰性違約金，依規不得逾越契約總額20%之上限；契約另有規定逾期違約金者，依其規定；但其比例應分別計算扣罰之。
6、 工程缺失事項及扣點表如下:
	




項目
	違反事項
	扣點額度及處理情形

	1
	廠商未於督導或查驗時，保留1份完整契約文件及其修正，以供隨時查閱。
	每次扣1點。

	2
	各工程派工施工前未依規印製工程宣導單（A4紙張顏色以粉色為原則）及分發多份傳單投入當地民眾信箱及里辦公處。
	經抽查滲透率未達100%者扣2點；未達80%者扣4點；未達60%者扣10點。
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	經本府、區公所、環境保護局、勞檢所等相關單位，開立改善通知單（查報單），通知限期改善未於期限內完成改善。
	每逾期1日扣2點，並限期改善或勒令停工。

	4
	經其它單位以正式公文行文至本局或工程督導、查驗所列的各項缺失，未於期限內改善者。
	每逾期1日扣2點，並立即改善或勒令停工。

	5
	未於開(派)工前檢附勞工保險投保名冊，報請機關審查同意者。
	每次扣10點。

	6
	經媒體、民意代表批露，工程施工品質有損機關形象且可歸責於廠商之事件者。
	每次扣10點。

	7
	承商對工地之管理及矯正預防措施未能落實，致同樣缺失一再重覆發生。
	經本局通知限期改善，未改善者，依本表扣點之額度加罰1倍，並得連續處罰至改善為止。

	8
	經書面或傳真會勘或處理緊急事故，無故未到者。
	扣10點。

	9
	廠商因施工造成路面問題，接獲本局通報路面不平情形，未於8小時內提供施工前中後之相關檢查紀錄及照片。
	有施工相關檢查紀錄及照片者，扣罰4點；若無施工相關檢查紀錄及照片者，扣罰8點。


7、 本規定自103年2月26日起施行。
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