臺中市政府建設局工程案件評估小組作業要點
               本局101年3月5日局務會議通過
中華民國101年3月12日中市建企字第1010019957號函頒
        中華民國 102年1月10日中市建企字第1020000820號函頒修正
中華民國102年4月18日中市建企字第1020038757號函頒修正
中華民國103年2月25日中市建企字第1030020193號函頒修正
中華民國104年3月27日中市建企字第1040035178號函頒修正
中華民國104年 6月15日中市建企字第1040068658號函頒修正
中華民國105年 8月16日中市建企字第1050105226號函頒修正
一、臺中市政府建設局（以下簡稱本局）為加強便民服務、簡化行政流程、      控管工程案件及公務預算，特設置工程案件評估小組（以下簡稱本小組），並訂定本要點。
二、本小組置召集人一人，由本局局長兼任之；副召集人二人，由副局長兼任，執行秘書一人，由主任秘書兼任之；置委員十三人，除召集人、副召集人及執行秘書為當然委員外，其餘委員，由本局就下列人員派兼之，任期至人員職務異動日止：
（一）專門委員二人。

（二）副總工程司二人。
（三）公園管理科科長一人。

（四）景觀工程科科長一人。

（五）管線管理科科長一人。

（六）道路養護科科長一人。

（七）企劃科科長一人。

三、本小組任務如下:
（一）控管工程案件會勘、評估、派工時程。
（二）審議各單位工程案件評估表。
（三）核定各評估表派工優先秩序。
（四）協助控管各單位工程預算執行。
（五）其他督導工程案件執行相關事宜。
四、本小組每週至少召開會議一次，並得視業務及行政效率需要，加開臨時會議。本小組會議由召集人召開，召集人因故無法召開會議，得簽奉局長指派代理人召開之。
五、本小組會議開會時，委員應親自出席，不得指派代理人出席。會議應有委員二分之一以上出席，始得開會審查，會議決議應有出席委員過半數之同意行之。倘有無法決議情況，得由召集人決定審查結果。
六、送本小組審議之案件，於完成下列條件時，得納入會議審議，否則不予審理:
（1） 工程案件應經企劃科核蓋核予列管章，並給號列管。
（二）評估表內應包含會勘紀錄、現場相片。
（三）其他為應審查所需資料。
七、工程案件經審查有下列情形之一，得由本小組依情節輕重，決議簽報懲處:
（一）評估表內容故意填寫不實者。
（二）派工金額顯與評估表差異甚大，且查有故意情事者。
（三）派工時程顯有刻意延後或不實者。
（四）非屬緊急案件，未經本小組評估核准派工即行派工施作者。
（五）未依本要點規定程序或核定事項辦理，且顯有疏失者。
八、本小組由企劃科擔任幕僚單位，協助本小組召開會議。
九、本小組對外發文仍需以本局名義發文。
十、本小組成員均為無給職。
