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一、臺中市養護工程處（以下簡稱本處）為加強便民服務、簡化行政      
    流程、控管工程案件及公務預算，特設置工程案件評估小組（以    下簡稱本小組），並訂定本要點。
二、本小組置召集人一人，由本處副處長兼任之，副召集人ㄧ人，由    總工程司兼之，執行秘書一人，由主任秘書兼之；置委員二人，由副總工程司兼之，任期至人員職務異動日。
三、本小組任務如下:
   （一）控管工程案件會勘、評估、派工時程。
   （二）審議各單位工程案件評估表。
   （三）核定各評估表派工優先秩序。
   （四）協助控管各單位工程預算執行。
   （五）其他督導工程案件執行相關事宜。
四、本小組每週至少召開會議一次，並得視業務及行政效率需要，加開臨時會議。本小組會議由召集人召開，召集人因故無法召開會議，得指派代理人召開之。
五、本小組會議開會時，委員應親自出席，不得指派代理人出席。會議應有委員二分之一以上出席，始得開會審查，會議決議應有出席委員過半數之同意行之。倘有無法決議情況，得由召集人決定審查結果。
六、送本小組審議之案件，於完成下列條件時，得納入會議審議，否則不予審理:
   （一）工程案件應經秘書室核蓋核予列管章，並給予列管編號。
   （二）評估表內應包含會勘紀錄、現場相片。
   （三）其他為應審查所需資料。	
七、工程案件經審查有下列情形之一，得由本小組依情節輕重，決議簽報懲處:
   （一）評估表內容故意填寫不實者。
   （二）派工金額顯與評估表差異甚大，且查有故意情事者。
   （三）派工時程顯有刻意延後或不實者。
   （四）非屬緊急案件，未經本小組評估核准派工即行派工施作         者。
   （五）未依本要點規定程序或核定事項辦理，且顯有疏失者。
八、本小組由秘書室擔任幕僚單位，協助本小組召開會議。
九、本小組對外發文仍需以本處名義發文。
十、本小組成員均為無給職。








