[bookmark: _GoBack]附件一  臺中都會區大眾捷運系統工程設施設備點交移交作業流程
捷運路線或路段

第1頁，共1頁
否
1.土建、水電工程已竣工而未驗收前及環控、機電系統已達實質完工
2. 土建、水電工程未竣工或環控、機電系統未達實質完工，於交通局簽奉市長核准後，先行點交之設施設備
土建、水電、環控及機電系統工程竣工，完成驗收之設施設備
前置作業
交通局將設施設備點交清冊、備品、物品清單、契約約定相關文件函送捷運公司

前置作業
交通局將設施設備完成驗收之文件及移交清冊、備品、物品清單，契約約定相關文件函送捷運公司

交通局確認是否符合點交移交作業要點之規定
準備會議
各單位點交、移交人員現況說明，確認點交、移交範圍

設施設備、備品、物品現場點交、移交是否符合清冊
記錄、拍照存證
交付房門、設備鑰匙，及操作、維修密碼
是
是
協調
改善
營運區段點交作業完成，經雙方確認後函送會議紀錄
營運區段移交作業完成，經雙方確認後，移交清冊十份由代表人完成用印簽署，並將清冊文件等分送相關單位（依點交移交作業要點辦理）
移交作業
-----------------------
點交作業
-----------------------
修正補齊
否
否
修正補齊

