[bookmark: _GoBack]臺中市政府建設局代辦各機關學校公共建築工程作業要點停止適用總說明
1、 旨揭作業要點係本局為代辦作業之需要，前於縣市合併後依職權訂定之行政規則。其目的在於使本府各機關學校及本局之權責區分明確，作業標準統一，以利相關單位於洽請代辦公有建築工程作業時得以遵循。該要點重點包含：代辦之範圍、預算編列權責、代辦作業程序、變更設計之處理、驗收接管及保固處理等事項。
2、 本府已於一百零五年十一月十五日府授建築字第一〇五〇二四六一四〇號函訂定「臺中市政府所屬各機關學校洽請代辦工程採購作業要點」，本要點點定義之工程，係指本府各機關學校辦理之公共工程，即建築、土木、水利等但不包含國宅及交通工程。凡符合該要點之代辦情形者，本府所屬各機關學校皆得依規定委託相關單位代辦工程採購，且不以建築工程為限。該要點重點包含：代辦之範圍及期程、預算編列之項目及權責、興建計畫書應備具之內容、監辦規定、代辦作業程序、涉及公共建築新建工程之處理、變更設計之處理、驗收接管及保固處理等事項。
3、 旨揭作業要點之停止適用，符合臺中市行政規則準則第十一點(略以)：「行政規則有下列情形之一，應停止適用或廢止：...三、同一事項已有訂有新行政規則替代者。」之規定。
4、 綜上，因本府針對所屬各機關學校之公共工程洽請代辦事宜，已訂有新行政規則且其位階較本局之作業要點高，符合臺中市行政規則準則第十一點規定，故本局「臺中市政府建設局代辦各機關學校公共建築工程作業要點」擬請停止適用。
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臺中市政府建設局代辦各機關學校公共建築工程作業要點
中華民國100年1月6日中市建企字第1000000838號函訂定
中華民國101年5月3日中市建築字第1010038343號函修正
一、臺中市政府（以下簡稱本府）建設局（以下簡稱本局）為執行專業分工，確保工程品質，依政府採購法第四十條規定，代辦本府所屬各機關學校（以下簡稱洽辦機關學校）公共建築工程，特訂定本要點。
二、本要點所稱公共建築工程係指本府所屬各機關學校辦理之公共建築工程及其他設施。
三、本局代辦之公共建築工程範圍如下：
   （一）本府各機關之公共建築工程，工程預算在查核金額以上者。但國宅及交通工程除外。
   （二）本府教育局及所屬機關學校等公共建築工程，工程預算在新臺幣一億元以上者。
   （三）其他經市長核定之公共建築工程。
四、洽辦機關學校應於工程預算完成法定預算程序後，檢具完整之興建計畫、使用空間、機能需求等文件報請本局同意代辦後，簽訂工程代辦協議書。
五、洽辦機關所辦理之公共建築工程，有二個以上機關或學校共同辦理或使用者，應互推一機關或學校負責辦理整合作業並與本局簽訂工程代辦協議書。
六、洽辦機關學校應於簽訂契約後，將契約書副本函送本局。
七、本局代辦之公共建築工程，應由洽辦機關學校編列預算。
前項預算應包括土地及建物產權登記費、鑑定費、調解、仲裁暨訴訟費及其他相關費用。
八、本局代辦之公共建築工程應在法定預算範圍內完成。但因變更設計致超出法定預算時，應由洽辦機關學校籌措財源並簽核。
九、本局代辦公共建築工程之作業程序如下：
（一）依興建計畫書辦理設計建築師評選、議約作業手續，並於完成後由洽辦機關學校與評選優勝之建築師簽訂委託設計監造契約書。
  （二）督導設計建築師於規定期限內完成工程預算書、圖之編製並領得建造執照。
  （三）依規定審查工程預算書、圖並辦理發包作業後，協助洽辦機關學校與得標廠商簽訂工程契約書。
  （四）協助設計人、監造人、起造人辦理各項執照之申請、公用事業審查許可及完成開工、施工勘驗、完工等簽章事宜。
十、本局代辦公共建築工程有變更設計之需求時，應依下列規定辦理：
   （一）變更興建計畫書內容者，由洽辦機關學校依現場施作完成情形檢討確認變更之可行性後，再依規定程序簽辦核准函送本局辦理。
   （二）配合工程執行技術需要之變更者，由本局邀請相關單位至現場會勘後，由本局依規定程序辦理。
十一、洽辦機關學校應參與本府代辦公共建築工程之招標、開標及變更設計新增單價議價、工程初驗及正式驗收。工程未完成正式驗收作業前，洽辦機關學校如需先行使用，工程應先由洽辦機關學校接管，並負責保養及耗材更換。
十二、本局代辦之公共建築工程於正式驗收合格後，移交洽辦機關學校接管，並將使用執照、工程結算書、圖、機電設施使用手冊等一併交付洽辦機關學校。
十三、本局代辦之公共建築工程於洽辦機關學校接管後，於保固期限內，發現有工程瑕疵時，由洽辦機關學校自行函知承包廠商依約檢修並通知本局。
十四、本局代辦之公共建築工程如因故必須終止或解除契約時，由本局及洽辦機關學校共同協商處理方案，並由洽辦機關學校簽報核定後辦理。
