臺中市政府都市發展局辦理網路申報開工及勘驗抽查作業要點修正對照表
	修正規定
	現行規定
	說明

	一、臺中市政府都市發展局（以下簡稱都發局）為加強網路申報開工及勘驗作業管理，並依據內政部營建署建築物施工管理業務考核計畫，特定本要點。
	一、臺中市政府都市發展局（以下簡稱都發局）為加強網路申報開工及勘驗作業管理，並依據內政部營建署建築物施工管理業務考核計畫，特定本要點。
	本點未修正。

	二、本要點用詞定義如下：

(一)App推播回報：係為使用者下載本局施工管理E化軟體於行動裝置，經本局訊息推播，使用者以該軟體回報作業。

(二)抽查：係指就開工、勘驗網路申報及App推播回報案件，針對前開案件所檢附之電子文件、資料進行查核。
	二、
本要點所稱抽查，係指就開工及勘驗網路申報案件，針對前開案件所檢附之電子文件、資料進行查核。
	一、增列App推播回報定義。
二、推播回報案件逐步增加，故增列該項目為抽查作業。

	三、
抽查作業︰
(一)抽查比例︰網路申報開工及勘驗申請案件，依開工抽查核准案件數之百分之五以上，勘驗抽查核准案件數之百分之二以上的比例辦理抽查；App推播回報案件，依回報案件數之百分之五以上之比例抽查。
(二)抽查內容：依開工案件抽查審核表及勘驗案件抽查審核表所列項目辦理審核，App推播回報案件，依回報資料比對研判。
(三)抽查時間︰都發局於每個月十日前，造冊列出前一個月核准案件清冊，由承辦人員於當月第三週星期三進行開工及勘驗案件抽查，App推播回報案件於回報期限七日內抽查。
(四)抽查方式：由承辦人員邀請都發局政風室協同辦理案件抽籤，有下列情形，得列為必須抽查對象且不計入抽查比例案件：
1.曾遭都發局勒令停工之情事者。
2.經都發局列管在案者。
3.曾發生重大影響公共安全之災害情事者。
4.曾有先行動工情事者。

	三、
抽查作業︰
(一)抽查比例︰網路申報開工及勘驗申請案件，依開工抽查核准案件數之百分之十，勘驗抽查核准案件數之百分之五的比例辦理抽查。
(二)抽查內容：依開工案件抽查審核表及勘驗案件抽查審核表所列項目辦理審核。
(三)抽查時間︰都發局於每個月十日前，造冊列出前一個月核准案件清冊，由承辦人員於當月第三週星期三進行開工及勘驗案件抽查。
(四)抽查方式：由承辦人員邀請都發局政風室協同辦理案件抽籤後，依審核表所訂項目進行審核，有下列情形，得列為必須抽查對象且不計入抽查比例案件：
1.曾遭都發局勒令停工之情事者。
2.經都發局列管在案者。
3.曾發生重大影響公共安全之災害情事者。
4.曾有先行動工情事者。
	一、施工E化自一○七年一月實施迄今成果良好，抽查尚無發現重大缺失，故降低最低抽查比例。
二、增列App推播回報案件之抽查比例、抽查內容、抽查時間、抽查方式。
三、因本局未有審核表，故刪除審核表。

	四、
抽查結果通知及作為︰
(一)
抽查結果於完成抽查後五日內發文及網路App通知承造人或監造人。
(二)
抽查結果不符合規定者，應於收到通知辦理更正或說明，未完成前禁止後續申報工程勘驗或竣工查驗。
（三）抽查案件都發局得派員前往現場勘查。
	四、
抽查結果︰
(一)
抽查結果於完成抽查後五日內發文及網路App通知承造人或監造人。
(二)
抽查結果不符合規定者，應於收到通知辦理更正或說明，未完成前禁止後續申報工程勘驗或竣工查驗。
	增列抽查案件都發局得派員現勘處理方式。

	五、案件抽查結果，都發局得彙整歷次抽查不合規定之案件數統計造冊列管，並函送建築師公會及技師公會，達送懲戒標準時移送臺中市政府建築師懲戒委員會、臺中市營造業審議委員會或行政院公共工程委員會辦理懲戒事宜。
	五、案件抽查結果，都發局得彙整歷次抽查不合規定之案件數統計造冊列管，並函送建築師公會及技師公會，達送懲戒標準時移送臺中市政府建築師懲戒委員會、臺中市營造業審議委員會或行政院公共工程委員會辦理懲戒事宜。
	本點未修正。
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