附件二  

壹、拆除權責分工

一、本府警察局（所轄各分局）：

（一）經市政府依法執行勒令停業、停止供水供電，仍制止無效，且經警察機關多次臨檢及依法移送法辦在案，由警察分局函報市政府優先執行拆除之八大行業，並符合建築法、都市計劃規定，由市政府相關權責單位依法優先執行拆除。

（二）派遣優勢警力維護現場秩序，工作如下：

1.交通指揮管制車輛進入。

2.現場工作人員留置確認無財產現金遺失。

3.拆除環境週邊戒護。

4.現場違法抗爭事件蒐證工作。

5.單位機關首長安全，維護工作。

6.商請里長，到場配合（無現場商號人員時）。

7.執行人員安全維護工作。

二、本府消防局：

(一)加派救護車現場待命，防止意外事故。

(二)指派水箱車到場防止商號縱火及拆除時不慎引起之水災。

三、本府經濟發展局：

（一）拆除前配合現場聯檢並完成記錄。

（二）配合拆除後之撤銷營利事業登記。

四、本府都市發展局：

	使用管理科
	（一）彙整經通報列管對象排定聯合強制拆除稽查行程，現場公告張貼拍照。

（二）認定建築物構造設備、室內裝修、廣告物是否合法。

（三）確定拆除部分並拍照建檔及執行完畢封閉出入口禁止非相關人員擅自進入（現場無商號人員配合時，得請所轄地警察分局、商請里長到場配合，違規商號大門深鎖，爰依行政執行法第28條規定，直接強制執行，商請鎖匠開鎖所需費用由本府都市發展局相關經費項下支應。）。

（四）協調各單位配合。

	違章拆除科
	（一）派員配合強制拆除。

（二）構造設備、室內裝修、廣告物拆除。


五、本府環境保護局：（依廢棄物清理法應由所有權人自行負責）

拆除之剩餘物依廢棄物清理法第七條第五款規定應由原所有人、管理人或使用人負責清運處理，拆除十日後當事人未依法清理之建築物構造設備、室內裝修及廣告物廢棄物調派清潔車、運貨車負責清理。（環保局無人力配合部分於簽報市長時應簽明）

六、臺灣電力股份有限公司臺中營業處：到場配合停止建築物供電、廣告物電源或發電機電源。

七、臺灣自來水股份有限公司第四區管理處臺中營業所：到場配合停止建築物供水。

貳、拆除程序

一、拆除當日於本府警察局所轄當地警察分局集合完畢，宣佈執行目標【商號地址】，並進行勤前任務規劃分配工作。

二、到達現場後由本府經濟發展局商業科認定違規商號營業性質、營業地址，並完成聯檢記錄。

三、現場張貼拆除公告，並會簽執行記錄表。

四、請本府警察局所轄分局派遣優勢警力會同都市發展局人員，進入營業場所清查營業場所負責人、員工、消費者是否排除於拆除範圍之安全距離以外，防止意外事故發生。

五、請本府警察局所轄警分局對於拆除環境週邊戒護及交通指揮管制車輛進入，及單位機關首長、執行人員，安全維護工作。

六、由本府都市發展局使用管理科，依核准建築物使用執照內容及建築物平面圖核准執行強制拆除範圍標示及拆除前場所拍攝相片。

七、請臺灣電力股份有限公司、臺灣自來水股份有限公司執行違規商號停止供水供電工作。

八、由本府都市發展局違章建築拆除科依標示範圍完成拆除工作，務必徹底拆除違規之建築物構造設備不勘使用程度，並符合原核准建築平面圖說。

九、拆除後由本府都市發展局使用管理科確認，並拍攝拆除後相片資料。

十、請所轄地警分局於拆除後派員會同人員清查執行場所無人員佇留後，由本府都市發展局使用管理科張貼建築物封閉公告未經申請不得擅自進入。

（現場負責人、員工在場得由其確認，無財產現金遺失後責付管理。）

十一、拆除剩餘物應於現場標示警示帶警告，防止過往民眾不慎意外事故。

