臺中市政府水利局補助區公所辦理業務考核作業要點       
中華民國101年8月17日中市水秘字第1010026550號函訂定
1、 臺中市政府水利局(以下簡稱本局) 為考核本局補助各區公所辦理業務之成效，以做為次年補助之參據，特訂定本要點。
2、 本局於每年度12月底前邀集各區公所召開會議研商次年度補助辦理業務項目及補助經費事宜。
3、 本局補助各區公所辦理業務項目如下：
1. 河川、區域排水、各級排水路、野溪之清淤及維護。
2. 雨水下水道清淤及維護。
3. 水門管理。
4. 農路環境維護。
5. 其他配合政策推動應協助事項。
4、 各區公所於本局核定補助代辦經費後，應依本局指定期限(未指定時，期限為15日)提出具體工作計畫報核，俾利追踪管制考核。
5、 本局為督導各區公所執行績效，得每月召開檢討會議要求各區公所提報執行進度，並於每年5月5日、8月5日及11月5日將代辦經費執行情形控管表正式備文函送本局列管進度。
6、 本局考核各區公所之項目包括(1)具體工作計畫(2)發包期限(3)每月提報「執行進度控管表」(4)每季函文提報「代辦經費執行情形控管表(附件一)」(5)結算期限等5項，並依「水利局委辦業務考核項目及權重分配表(附件二)」核算評分。 
7、 各區公所受補助之工作計畫均依期限完成者，本局得於預算額度內，酌予增加該公所次年度補助代辦經費，並於年度結束前，對各區公所年度工作計畫總分達80分以上者，本局得建議各區公所對承辦人員敘獎；60分以下者得建議懲處。
