附件一

臺中縣政府畜牧廢水處理執行小組相關措施分工及執行進度表

	工作項目
	執行時間
	主辦機關
	備註

	一、畜牧廢水防治協調會報之召開。
	1、 每三個月召開一次為原則。

2、 必要時得召開臨時會。
	農業局
	

	二、輔導養豬場廢水處理工作。
	自八十年十月一日起。
	農業局
	為爭取時效，自八十年十月一日起於每月五日前將執行進度與成果月報表逕報農林廳。

	三、輔導豬肉外銷廠商向排放水合格豬場購買原料毛豬。
	自八十年十二月一日起。
	農業局
	

	四、輔導畜牧業者土地合法使用。
	自八十年十二月一日起。
	農業局

地政局
	農業局協調工務局及地政局等有關單位辦理。

	五、輔導畜牧設施建築物合法使用。
	自八十年十二月一日起。
	工務局
	畜牧業者依前項取得土地使用文件於申辦建築執照等有關證件時由工務局協調農業局及電力公司等有關單位辦理。

	六、取締養豬戶實質違建。
	自八十年十二月一日起至八十二年六月底完成。
	工務局
	工務局協調農業局、地政局及警察局等有關單位辦理。

	七、取締未符合環保規定之養豬戶。
	自八十年十二月一日起。
	環保局
	環保局協調農業局等有關單位辦理。


