
臺中市政府建設局道路養護及評估原則修正總說明
    臺中市政府建設局於一百零五年七月十九日以中市建養字第一Ｏ五ＯＯ九Ｏ八三六號函訂定臺中市政府建設局道路養護及評估原則，施行後，配合臺中市政府建設局自一百零七年度組織修編，修正本原則，並酌修部分內容，修正重點如下：
一、配合組織修編，爰將名稱修正為「臺中市政府建設局及所屬機關道路養護及評估原則」。
二、配合組織修編及業務執行需要，全案酌作文字修正、編排順序調整、刪除不合時宜之內容。

臺中市政府建設局道路養護及評估原則修正對照表
	修正名稱
	現行名稱
	說明

	臺中市政府建設局及所屬機關道路養護及評估原則
	臺中市政府建設局道路養護及評估原則
	配合組織修編，修正本原則名稱。

	修正規定
	現行規定
	說明

	一、臺中市政府建設局（以下簡稱本局）及所屬機關為客觀評估道路損壞程度及有效運用養護經費，並提升道路品質，特訂定本原則。
	一、臺中市政府建設局（以下簡稱本局）為客觀評估道路損壞程度及有效運用本市道路維護經費並提升道路品質，特訂定本原則。
	配合組織修編，酌作文字修正。

	二、適用對象為本市範圍內瀝青混凝土路面或經認定為既成道路、現有巷道或經本局及所屬機關認定之道路；執行機關為臺中市養護工程處。
	二、本原則以本市轄管範圍內瀝青混凝土路面或經認定為既成道路、現有巷道或經本局及相關機關認定之道路為養護對象。
	配合組織修編，酌作文字修正，增列執行機關。

	三、道路養護依鋪面損壞情節分為緊急養護、一般養護、專案養護，各類型養護方式如下：

(一)緊急養護：
為立即性派工修復，解決急迫養護需求，使路面保持平順，從事澆灌裂縫、坑洞修補、路基掏空修補或路面設施物調整等。

(二)一般養護：
為例行性局部改善，以延長道路使用年限，採非全路幅刨鋪方式進行，包括方正切割修補、局部翻修、面層整修或部分車道刨鋪等。

(三)專案養護：
為計畫性專案工程，配合政策、中央補助或道路實際養護需求，辦理路平、市區道路人本環境建設或管線統一挖補作業之全面改善，增進道路品質。
	三、本局依道路損壞嚴重程度，分為緊急養護、例行養護、專案養護等三類，各類型養護的方式如下：

(一)緊急養護：
為立即養護，養護目的在於解決道路有急迫性養護內容，如澆灌裂縫、坑洞修補、方正修補、路基掏空修補、路面設施物調整等方法或是經由評估小組同意之小型工程。
(二)例行養護：
對於緊急養護不具急迫性，但不養護會使路面需進行全面養護的時間縮短而進行的養護作業，養護內容如修補、局部翻修、面層整修等評估小組同意之工程。
(三)專案養護：
配合政策、中央補助專案及道路實際養護需求，所進行的養護作業，如路平專案、市區道路人本環境建設計畫、統一挖補等養護作業，養護內容如道路全面改善、含基底層及路面之銑鋪等工程。
	配合組織修編，及因業務執行需要，酌作文字修正，以資明確。

	四、道路養護評估原則依路面損壞調查表或小型工程建議案件評估表評定之，並得依個案特性、整體施政及財源籌措情形等排列優先順序，倘因工程規模或受經費限制，得分期分段辦理。
第一項所需書表由執行機關另訂之。
	
	1、 本點新增。
2、 調整原第九點順序，以及整併原第六點內容，並配合組織修編，且因應業務執行需要，酌作文字修正，以資明確。

	五、執行機關於接獲道路養護資訊後，予以錄案，並依各類型養護方式處理之並彙整歸納，以作為年度道路養護經費編列及評估之參考。
前項道路養護資訊來源得為：

(一)通報事件：一九九九專線、路平服務中心專線、市政信箱、市民論壇、輿情反應或新聞媒體。

(二)自檢提報：本局及所屬機關單位人員。

(三)建議案件：地方民意代表、里長或交通及警察機關。

(四)申請案件：本市所轄各區公所提報。

(五)其他。
	四、道路養護資訊取得方式如下：

(一)二十四小時專人接聽專線：市民熱線一九九九、路平服務中心。

(二)市長陳情信箱。

(三)市民論壇或警察局。

(四)機關或所屬單位及其巡路員。

(五)民意代表或里長提報。

(六)其它。

    前項各款資訊由建設局指派專人錄案辦理彙整並作為下年度道路養護先期評估及經費編列依據。
	配合組織修編，及因業務執行需要，酌作文字修正，以資明確。

	六、道路養護資訊地點經確認後，倘屬管線單位權責或保固案件，執行機關將另通知該單位辦理路面改善，但有立即性危險，得由執行機關先行改善，道路損壞經確認屬管線單位權責者，據臺中市道路挖掘管理自治條例處罰之。
	七、前點之提報地點經確認後，隸屬管線單位權責或保固中案件，本局將另通知該單位辦理路面改善，但有立即性危險，應由本局先行辦理改善，道路損壞經確認隸屬管線單位權責者，依據臺中市道路挖掘管理自治條例處罰之。
	1、 點次變更。
2、 調整原第七點順序，並配合組織修編，及因業務執行需要，酌作文字修正，以資明確。

	
	五、道路養護機關及本局各工務大隊（以下簡稱各大隊）接獲前點相關單位提報，應依據臺中市政府路面養護作業流程圖區分損壞情況，有立即安全性疑慮之路段得依臺中市政府建設局市區道路養護先期作業計畫處理。
	1、 本點刪除。
2、 整併至修正後第五點，爰予刪除。

	
	六、本局派員現勘道路現況，應依「市區道路管理維護與技術規範手冊研究」第四章『市區道路管理及鋪面養護準則』之鋪面表面狀況調查評估辦理，依提報道路現況填寫臺中市政府建設局路面損壞調查表（如表一）及臺中市政府建設局小型工程建議案件評估表（如表二），經評估審查必需立即施作改善者，列入當年度緊急養護施作改善，當年度無法排入者仍列入下年度道路例行養護優先刨鋪辦理。
	1、 本點刪除。
2、 整併至修正後第四點，爰予刪除。

	
	八、各提報改善路段，應於每年十一月前提報，以利本局彙整辦理，編列下年度改善經費。如提報路段有增加改善面積者，需於本局辦理發包前提出申請，逾時不得要求併入辦理，應列入下期工程改善辦理。
	1、 本點刪除。

2、 整併至修正後第五點，爰予刪除。

	
	九、本局道路優先養護評估原則如下：

(一)緊急養護：優先養護順序依緊急性、面積大小、損壞種類決定。

(二)例行養護：依臺中市政府建設局路面損壞調查表及臺中市政府建設局小型工程建議案件評估表的評定指標或 PCI值或 IRI值測得結果，判定損壞較嚴重者優先排定改善計畫中。

(三)專案養護：依各專案特性，訂定養護優先順序。以上改善預算費用，由本局視財源編列預算辦理，依優先順序執行路段執行時若超過年預算經費時，本局得排入次一年度辦理，相關提報單位不得異議。
	1、 本點刪除。
2、 整併至修正後第四點，爰予刪除。

	
	十、本原則養護組織如附件一。
	1、 本點刪除。
2、 整併至修正後第二點，爰予刪除。


臺中市政府建設局及所屬機關道路養護及評估原則
中華民國105年7月19日中市建養字第1050090836號函訂定
中華民國108年7月30日中市建道字第1080033277號函修正
一、臺中市政府建設局（以下簡稱本局）及所屬機關為客觀評估道路損壞程度及有效運用養護經費，並提升道路品質，特訂定本原則。
二、適用對象以本市範圍內瀝青混凝土路面或經認定為既成道路、現有巷道或經本局及所屬機關認定之道路；執行機關為臺中市養護工程處。
三、道路養護依鋪面損壞情節分為緊急養護、一般養護、專案養護，各類型養護方式如下：
(一)緊急養護：為立即性派工修復，解決急迫性養護需求，使路面保持平順，從事澆灌裂縫、坑洞修補、路基掏空修補或路面設施物調整等。
(二)一般養護：為例行性局部改善，以延長道路使用年限，採非全路幅刨鋪方式進行，包括方正切割修補、局部翻修、面層整修或部分車道刨鋪等。
(三)專案養護：為計畫性專案工程，配合政策、中央補助或道路實際養護需求，辦理路平、市區道路人本環境建設或管線統一挖補作業之全面改善，增進道路品質。
四、道路養護評估原則依路面損壞調查表或小型工程建議案件評估表評定之，並得依個案特性、整體施政及財源籌措情形等排列優先順序，倘因工程規模或受經費限制，得分期分段辦理。
    第一項所需書表由執行機關另訂之。
五、執行機關於接獲道路養護資訊後，予以錄案，並依各類型養護方式處理之並彙整歸納，以作為年度道路養護經費編列及評估之參考。
    前項道路養護資訊來源得為：
(一)通報事件：一九九九專線、路平服務中心專線、市政信箱、市民論壇、輿情反應或新聞媒體。
(二)自檢提報：本局及所屬機關單位人員。
(三)建議案件：地方民意代表、里長或交通及警察機關。
(四)申請案件：本市所轄各區公所提報。
(五)其他。
六、道路養護資訊地點經確認後，倘屬管線單位權責或保固案件，執行機關將另通知該單位辦理路面改善，但有立即性危險，得由執行機關先行改善，道路損壞經確認屬管線單位權責者，據臺中市道路挖掘管理自治條例處罰之。

