[bookmark: _Hlk14191866][bookmark: _GoBack]臺中市政府建設局道路養護先期計畫停止適用總說明
1、 本計畫係臺中市政府建設局一百零五年七月二十二日中市建養字第一○五○○九○二三六號函訂定，配合臺中市政府建設局組織修編，並依臺中市政府建設局及所屬機關業務權責及分工檢討，本計畫原訂相關事項，均已整合納入臺中市政府建設局及所屬機關道路養護及評估原則，故無保留必要。
2、 另臺中市政府建設局自一零七年度起組織編修，由臺中市養護工程處負責實際道路養護業務，為使事權統一，將本計畫停止適用。
3、 依據臺中市行政規則準則第十一條規定停止適用。
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臺中市政府建設局道路養護先期計畫
一、為使臺中市政府建設局（以下簡稱本局）道路等設施之先期維護工作能充分掌握、其減少國家賠償事件發生、延長道路使用壽命及有效運用臺中市（以下簡稱本市）道路維護經費並提升道路品質，訂定本計畫。
二、本計畫以本市轄管範圍內瀝青混凝土路面或經認定為既成道路、現有巷道或經本局及相關機關認定之道路為養護對象。
三、本計畫實施內容與程序如下：
(一)經本市二十四小時專人接聽專線、市長陳情信箱、市民論壇或警察局、民意代表或里長等提報有立即安全性之虞路段，該轄區之本局各工務大隊（以下簡稱各大隊）應依附件一規定派員立即進行道路先期養護。
(二)各大隊巡路員每二日巡視轄區道路一次為原則，巡視完畢填寫並提出道路現況巡查日報表(附件二)，經各大隊檢視後，派工要求開口合約廠商於限定期限內將道路裂縫與坑洞等進行道路先期養護預防性修補工作。
(三)各大隊得辦理巡路修補廠商開口契約，訂定廠商每二日依契約規定巡視轄區道路，巡視中如發現裂縫與坑洞，應依契約內容立即修補或通報，並記錄於道路修補工程坑洞修補工作日報及月報(附件三)中，繳交該表經該轄區承辦人檢視後，確認完成道路裂縫與坑洞等預防性道路先期養護工作。
(四)依前二款之方式如發現鋪面損害較為嚴重時，應由各大隊填寫臺中市政府建設局路面損壞調查表，經評估審查必需立即施作改善者，列入當年度先期養護施作改善，當年度無法排入者仍列入下年度道路例行養護優先刨鋪辦理。
四、本計畫管制程序如下：
(一)實施內容與先期養護作業期由本局企劃科管控。
(二)實施內容與程序其餘各先期養護計劃實施時，由各大隊依轄區進行該先期計畫工程品質管理與養護進度確認。
(三)各大隊每月得提送先期養護計畫執行結果報表至本局局務會議備查。

