臺中市政府標案督導會報設置要點
中華民國99年12月28日府授研管字第0991000123號函訂定

中華民國101年11月16日府授人企字第1010203935號函修正
中華民國102年11月12日府授人企字第1020010058號函修正
一、臺中市政府〈以下簡稱本府〉為加強列管重要標案之執行，確實控制工程進度，特設置臺中市政府標案督導會報（以下簡稱本會報），協調推動市政建設，以期達成施政預定目標。
二、本會報依政府採購法〈分工程、勞務或財物採購〉預算達新臺幣一百萬元以上之標案採網路管考，透過本府標案管考系統依各期程檢核點預定及實際進度列管。
（一）府列管：工程採購預算金額達新臺幣五千萬元以上、勞務或財物採購預算金額達新臺幣一千萬元以上者。
（二）機關列管：工程、勞務或財物採購預算金額達新臺幣一百萬元以上者由系統列管；新臺幣一百萬元以下者，由機關自行列管。
三、本會報任務如下：
（一）研議加強預算執行及列管標案規劃設計、用地取得、招標發包、工程施工、聯繫配合等工作之綜合推動、協調與督導。
（二）追蹤管制本市年度列管標案執行績效。
（三）列管標案執行績效及效益之評估與考核，進度落後案件之實地查證。
（四）列管標案調整或撤銷申請案之審議與核議。
（五）核議有關列管標案執行工作人員績效優劣之獎懲事宜。
（六）其他有關促進本市列管標案順利執行事項。
四、本會報由市長指定參議層級以上各一人分別兼任召集人及副召集人，任期中市長得依任務需要改派之，委員由本府各一級機關及各區公所主任秘書派兼之。

    前項委員任期為四年，期滿得續兼之。但召集人、副召集人及代表機關出任者，應隨其本職進退。

    本會報置執行秘書一人，由本府研究發展考核委員會指派簡任層級人員兼任，承召集人之命，綜理本小組幕僚事務。
五、本會報每月召開會議，必要時得召開臨時會議。
六、本會報召開時，得視需要邀請規劃單位、監工、承包商、建築（設計）師及有關業務機關及管線單位列席。
七、本會報所需作業經費，由本府各項相關經費項下支出。
八、本會報兼任人員均為無給職。
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