臺中市政府水利局工程督導、查驗缺失扣點規定
[bookmark: _GoBack]中華民國102年12月3日中市水秘字第1020065958號函訂定
1、 臺中市政府水利局(以下簡稱本局) 為加強工程履約管理提升施工品質，對於工程督導、查驗缺失以扣點方式處以懲罰性違約金，以落實工程品質管理。
2、 名詞定義如下:
        (一)工程督導:依「公共工程施工品質管理作業要點」第15點規定，機關
            應隨時督導工程施工情形，並留存紀錄備查。另得視工程需要設置工
            程督導小組，隨時進行施工品質督導工作。
        (二)工程查驗:依工程採購契約規定，契約施工期間監造單位、機關應按 
            規範查驗工程品質，廠商應予必要之配合，並派員協助。
3、 扣點額度:依據公共工程委員會101年5月17日工程管字第10100180300號函規定，並配合主管機關修正本要點，每點罰款金額如下:
(一)巨額採購以上之工程採購，新台幣8,000元。
(二)查核金額以上未達巨額採購之工程採購，新台幣4,000元。
(三)1,000萬元以上未達查核金額之工程採購，新台幣2,000元。
(四)未達1,000萬元之工程採購，新台幣1,000元。
4、 監造單位或本局發現之工程缺失，如有本扣點表所列舉之情形：
(一)由工程主辦單位開立繳款書通知廠商自行繳納至臺灣銀行臺中分行
    ，帳號:010045000088、戶名:臺中市市庫總存款戶)。
(二)前項如未繳納，於契約應付價金中扣抵；如有不足者，得通知廠商
    自保證金扣抵。
5、 本扣點懲罰性違約金，依規不得逾越契約總額20%之上限；契約另有規定逾期違約金者，依其規定；但其比例應分別計算扣罰之。
6、 工程缺失事項及扣點表如下:
	




項目
	違反事項
	扣點額度及處理情形

	1
	廠商未於督導或查驗時，保留1份完整契約文件及其修正，以供隨時查閱。
	每次扣1點。

	2
	各工程派工施工前未依規印製工程宣導單（A4紙張顏色以粉色為原則）及分發多份傳單投入當地民眾信箱及里辦公處。
	經抽查滲透率未達80%者扣2點；未達60%者扣4點；未達40%者扣6點；未達20%者扣8點，未發放者扣10點。

	3
	施工計畫書、品質計畫書(公告金額以上)、交維計畫書、施工日報表及契約指定之相關文件，未依期程送達機關。
	每項扣10點。

	4
	公告金額以上且適用營造業法規定之工程，專任工程人員未落實執行品質計畫，且未填具自主檢查表。
	每項扣10點並立即改善。

	5
	未落實執行施工日誌應將重要事項記錄 (如颱風、施工協調會、上級查核日等)。
	每次扣4點。

	6
	廠商未依檢驗停留點報請監造單位查驗，而擅自施工者。
	每次扣10點並依契約規定辦理。

	7
	工程材料經工地現場查驗不合格者，該批材料應運離工地，經機關通知未限期改善者。
	每次扣2點。

	8
	廠商未依規完成安全衛生教育訓練，經查獲者。
	每次扣10點並立即改善。

	9
	未設置工程告示牌。
	每次扣4點並立即改善。

	10
	工程告示牌內容標示不清或錯誤。
	每次扣2點並立即改善。

	11
	工程施工及停工期間，發生公安及意外事故，而導致第三人受傷、死亡或財產受損，經勞工主管機關認定屬重大職災。
	扣40點並依法停工。

	項目
	違反事項
	扣點額度及處理情形

	12
	工程材料隨意推放，影響人車安全，經查獲或檢舉屬實者。 
	每次扣4點。

	13
	工地現場之廢棄物及廢污水未處理任意傾倒或排放，經查獲屬實者。
	每次扣6點並立即改善。

	14
	工地未適時清潔、灑水、整理，造成工地雜亂，影響環境整潔及安全。
	每次扣2點並立即改善。

	15
	工程督導、查驗時，專任工程人員、工地主任、廠商負責人未依規定派員出席，且未依規定辦理請假程序者。
	每次扣4點。

	16
	經本府、區公所、環境保護局、勞檢所等相關單位，開立改善通知單（查報單）經確認者。
	每次扣2點，並立即改善或勒令停工。

	17
	經其它單位以正式公文行文至本局或工程督導、查驗所列的各項缺失，未於期限內改善者。
	每逾期1日扣2點，並立即改善或勒令停工。

	18
	未於開(派)工前檢附勞工保險投保名冊，報請機關審查同意者。
	每次扣10點。

	19
	經媒體、民意代表批露，工程施工品質有損機關形象且可歸責於廠商之事件者。
	每次扣10點。

	20
	契約金額達2,000萬以上之工程，承攬廠商未向臺中市勞動檢查處申辦臺中市無災害工程認證者。 
	扣5點。

	21
	承商對工地之管理及矯正預防措施未能落實，致同樣缺失一再重覆發生。
	經本局通知限期改善，未改善者，依本表扣點之額度加罰1倍，並得連續處罰至改善為止。

	22
	其他有違反勞工衛生安全相關法令而不屬於本款各目之情形者。 
	視情節輕重，每次扣2-10點，並立即改善。

	23
	經書面或傳真會勘或處理緊急事故，無故未到者。
	扣10點。

	參與本局「工程監造查核管理系統」有下列情形之一，且未於每月10日前登錄者，依以下各項扣罰之。

	24
	未落實執行填報或有第5點情形者。
	每次扣4點。

	25
	未填寫設置施工項目或設置不確實者。
	每項扣4點。


7、 本規定自103年1月1日起施行。
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