臺中市政府水利局委託技術服務採購契約扣點規定

中華民國103年2月26日中市水秘字第1030011156號函修正

中華民國103年10月31日中市水防字第10300688081號函修正

- 臺中市政府水利局(以下簡稱本局) 為加強工程履約管理提升施工品質，對於扣點表所列舉情形，以扣點方式處以懲罰性違約金，以落實工程品質管理。

- 扣點額度:依據行政院公共工程委員會101年5月17日工程管字第10100180300號函規定，並配合主管機關修正本要點，每扣1點罰款金額如下:

(一)巨額採購以上之工程採購，新台幣2,000元。

(二)查核金額以上未達巨額採購之工程採購，新台幣1,000元。

(三)1,000萬元以上未達查核金額之工程採購，新台幣500元。

(四)未達1,000萬元之工程採購，新台幣250元。

- 本局發現之設計或監造缺失，如有本扣點表所列舉之情形：

(一)由工程主辦單位開立繳款書通知廠商自行繳納至臺灣銀行臺中分

行，帳號:010045000088、戶名:臺中市市庫總存款戶)。

(二)前項如未繳納，於契約應付價金中扣抵；如有不足者，得通知廠

商自保證金扣抵。

- 本扣點懲罰性違約金，依規不得逾越契約總額20%之上限；契約另有規定逾期違約金者，依其規定；但其比例應分別計算扣罰之。

- 委託技術服務採購缺失事項及扣點表如下:

| 項目 | 違反事項 | 扣點額度及處理情形 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 因設計錯誤、監造不實或管理不善致工程辦理契約變更者。 | 設計錯誤扣10點； |
|  |  | 監造不實扣10點； |
|  |  | 管理不善扣10點。 |
| 2 | 未落實督導施工廠商發放工程宣導單者。 | 經抽查滲透率未達100%者扣2點； |
|  |  | 未達80%者扣4點； |
|  |  | 未達60%者扣10點。 |
| 3 | 未於開(派)工前或未落實督導施工廠商於開工前提送施工計畫、品質計畫。 | 每項扣10點。 |
| 4 | 監造日報未詳細記載 (例如材料試驗之送驗情形、取樣、送驗、報告取得之結果等)；監造報表對於不計工期部份未註明原因。 | 每項扣5點。 |
|  |  | 經本局限期改善仍未能改善者，每項扣10點。 |
| 5 | 監造單位未依各材料設備及施工之檢驗停留點執行，經機關查獲屬實者。 | 每項扣10點。 |
|  |  | 經本局限期改善仍未能改善者，每項扣10點。 |
| 6 | 工程變更設計未依契約及函文限期規定辦理，影響其工程進度。 | 經本局限期改善仍未能改善者，每次扣10點。 |
| 7 | 因設計錯誤、監造不實或管理不善導致工程停工者。 | 工程採購金額達巨額之採購延誤履約未逾10%或其他採購未逾20%者，且停工日數未達10日，按日扣罰5點。 |
| 8 | 未依契約圖說施工申報竣工，監造廠商仍同意者。 | 扣10點。 |
| 9 | 工程施工及停工期間，發生工安意外事件。 | 扣20點。 |
|  | 勞工主管機關認定屬重大職災。 | 扣40點。 |
| 10 | 工程查核、督導未依通知期限提送改善報告書者。 | 每逾1日扣2點。 |
| 11 | 未按規定時間提報契約規定應提報文件，如監造計畫、監造日報等，契約如未規定時間者，以甲方書面通知日為準。 | 每逾1日扣0.5點。 |
| 12 | 經媒體、民意代表披露，工程施工品質有損機關形象且可歸責於廠商之事件者。 | 每次扣10點。 |
| 13 | 履約期間內工地應擔任專職人員有不當兼職之情形者。 | 每人扣罰10點；經機關通知限期改善，屆期未改善者，得每人每日扣罰2點至改善之日止。 |
| 14 | 監造單位或承攬廠商未落實工程材料會同取樣、送驗及會驗，並由品管人員及監造單位判定材料抽(檢)驗結果者。 | 每次扣罰5點。 |
| 參與本局「工程監造查核管理系統」有下列情形之一，且未於每月10日前登錄者，依以下各項扣罰之。 |  |  |
| 15 | 未設定查驗點及隱蔽部分資料夾或未落實執行品質相片上傳作業者。 | 每項扣10點。 |
| 16 | 未填寫施工項目或工程規劃項目(預定進度)者。 | 每項扣10點。 |
| 倘為公告金額以上且非開口契約之技術服務案，於廠商提送或修正之招標文件，招標後無廠商投標或無合格標，經發現有下列情形之一者，應計算懲罰性違約金。公告金額以上案件，每次扣罰契約價金百分之一；查核金額以上案件，每次扣罰契約價金百分之三點四。 |  |  |
| 17 | 未考量地區偏遠及環境等因素(含人員、機具、材料設備、運費等)做調整，致編列之單價偏低。 |  |
| 18 | 部分材料設備等級要求過高或有所限制，致編列單價過高造成預算排擠，而壓低其他材料項目單價。 |  |
| 19 | 因特殊造型或施工難度較高等因素，單價未配合調整。 |  |
| 20 | 詳細表單價編列未符合市場行情(含未參考最近期公共工程價格資料庫、營建物價期刊資訊，落實訪查市場物價或參考相關機關歷史決標資訊)。 |  |
| 21 | 圖說與標單規格數量差異大或工程數量計算不確實或漏項多。 |  |
| 22 | 工期顯不合理。 |  |
| 23 | 其他可歸責於廠商之情形。 |  |
| 懲罰性違約金金額比照查核小組之品質缺失每點罰款金額。工程施工查核小組查核結果有下列情形者，依下列規定扣罰： |  |  |
| 24 | 查核金額以上之工程：查核成績未達80分(甲等)扣罰5點；查核成績未達75分，扣罰10點。 |  |
| 25 | 未達查核金額之工程：查核成績未達75分扣罰5點。 |  |

- 本規定自103年1月1日起施行。