臺中市污水下水道用戶接管後巷施作空間不足處理作業要點
1、 臺中市政府為執行污水下水道用戶接管工程，並解決因後巷違章建築導致施作空間不足無法進行接管，特訂定本要點。
2、 用戶接管後巷最小施作空間如下：
(一)單側排水者：寬度至少七十五公分，且自原有地面線以下深度
    至少一百五十公分。
(二)雙側排水者：寬度至少一百五十公分，且自原有地面線以下深
    度至少一百五十公分。
3、 用戶接管工程於後巷施作前，由本府水利局邀請住戶召開施工說明會，施工範圍由用戶自行興闢留設後巷最小施作空間。
本府都市展發局應配合派員到場說明違章建築物之處理程序。
4、 自行興闢留設用戶施工範圍之修復工程，由用戶自行負責。
5、 施工範圍內有下列情事之一者，由本府水利局專案簽請市長核定後，請本府都市發展局配合本府水利局處理違章建築物拆除作業：
(一) 經本府水利局召開說明會及個案勸導訪談後，仍不願配合自行興闢留設最小施作空間，致影響周邊住戶接管權利或致管線無法埋設。
(二) 由用戶自行興闢留設後巷最小施作空間，逾越期限仍未自行興闢留設後巷最小施作空間者。
6、 用戶接管工程施工空間內違章建築物之處理流程如下：
(一)由本府水利局調閱與套繪建物地籍圖、使用執照圖、使用分區
    圖，並會同本府都發局及各區公所現場會勘。
(二)違章建築物之認定由本府都局依相關法令程序規定辦    理。
(三) 違章建築拆除之現場秩序維持由本府警察局協助，拆除機具及拆除人力由本府水利局於工程經費中納編拆除工項。
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	2.2 對於拒絕會勘或連續三次會勘均不在家之住戶，本府水利局應逐戶(次)於其門口張貼改善通知單，並拍照製成會勘紀錄。
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自行改善妨礙污水下水道用戶接管工程之違章建築物切結書

一、本人_____________同意於____年____月____日前自行改善(拆除)座落於本市______區_____里______鄰_________路(街)____段____巷____弄_____號___________之違建物，並由建物地界線退縮75公分以上，做為埋設用戶排水設備（包括巷道連接管及用戶連接管）供排水之用。
二、本人已詳知屆時若未完成自行改善，市政府將依違章建築物處理相關規定強制拆除。
　　此致
臺中市政府水利局

　　　　　　　　　　　立切結書人　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　建物所有權人（簽章）
　　　　　　　　　　　身分證字號
　　　　　　　　　　　住址
　　　　　　　　　　　連絡電話









中華民國　　　　　年　　　　月　　　　日




自行改善妨礙污水下水道用戶接管工程之違章建築物通知書

     臺中市政府水利局正在本區進行污水下水道用戶接管工程，因 貴住戶於後巷之增建物妨礙工程的進行，經建築圖資套繪及建物資料比對屬違章建築物。臺中市政府水利局於____年____月____日___時派員會同里長辦理會勘時，  貴住戶無人在家致使無法向您說明如何自行改善，請  貴住戶於____年____月_____日前自行將增建物從建物地界線退縮75公分以上並改善完成，否則，將依違章建築物處理相關規定強制拆除。　　
對本通知如有疑義請電洽　


　　　此致
臺中市_______區______里_____鄰________路（街）_____巷____弄____號住戶


                 　　　　臺中市政府水利局　敬上
