臺中市道路挖掘管理自治條例草案
總說明
    臺中市政府為加強本市道路挖掘管理，減少道路重複挖掘並提升市民在道路行車舒適性與便利性，進而增加道路使用年限減少道路維護的重複浪費，並增進日後道路上公共設施管線資料庫的更新，擬訂「臺中市道路挖掘管理自治條例」全文三十七條。
 因應臺中縣、市合併升格直轄市，經檢縣市合併後仍將進行道路挖掘等管理業務，茲就原辦法為基礎架構並參酌現況後重新擬訂，以作為本市道路挖掘及公共設施管線資料庫管理自治條例之依據。
[bookmark: _GoBack] 本自治條例全文三十七 條，其立法重點如下：
第1條、 明定本自治條例制定之目的。
第2條、 明定主管機關，並建立將管理權限委託之法源。
第3條、 明定本自治條例適用之管線機(關)構及道路挖掘管理系統名詞定義。
第4條、 明定本自治條例中各種道路挖掘方式定義和施工方式
第5條、 明定管線管理機關(構)需提供原有地下管線圖資給本局，以充實本局公共設施管線資料庫之法源依據。
第6條、 明定一般性道路挖掘前須先在本局「道路挖掘管理系統」上申請，並授予主管機關協調需挖掘相同路段單位可以同時施工之法源依據。
第7條、 明定緊急性道路挖掘之處理規定，並應先到道路挖掘管理系統建檔登錄之法源依據。
第8條、 明定申請計畫性挖掘之相關規定，並要求主管機關應邀集相關機關（單位）協商管線工程辦理方式及作業時程之法源依據。
第9條、 明定建設局訂定道路挖掘申請應繳交之文件，並應將文件放入本局道路挖掘系統之法源依據。
第10條、 明定核發道路開挖許可證的條件及繳費方式由建設局訂定。
第11條、 明定緊急性挖掘繳納修復費標準及繳納時機。
第12條、 明定計畫性及一般性挖掘收取修復費的標準與方式、免繳修復費的條件。及道路養護費收費項目及加倍收取附加路面修復費之法源。
第13條、 明定採用非明挖方式免繳納修復費之條件，和造成對道路損壞之責任。
第14條、 明定修復費需以專戶方式處理。
第15條、 明定修復費用之用途。
第16條、 明定禁止道路挖掘的時間。
第17條、 明定禁止道路挖掘的時間之例外情形。
第18條、 明定管線機(關)構於道路挖掘各階段應辦理之作；如於允許施工期限內無法完工時之處理方式。
第19條、 明定道路挖掘施工時間與當日無法完工時之處理措施規定。
第20條、 明定申請道路挖掘前應蒐集相關資料與挖掘作業時應符合相關的工程規定。
第21條、 明定道路挖掘期間主管機關可用的權力，以即時發現挖掘問題，保障挖掘施工品質。
第22條、 明定道路挖掘施工至保固期間申請人的責任。
第23條、 明定道路挖掘前之施工作業程序。
第24條、 明訂道路進行挖掘導致其他管線損壞時之處理程序。
第25條、 明定挖掘產生之廢棄物處理方式與道路回填材料處理標準，並授予主管機關進行挖掘工程品質抽驗相關事宜的法源依據。
第26條、 明定道路挖掘後，路面修復相關規定。
第27條、 明定挖掘工程竣工後，申報完工應繳交之文件、竣工圖檔格式與精度、繳交時間。文件並應以電子檔的方式上傳至道路挖掘及公共管理系統，若未依規定繳交者之處理方式。最後再訂定上述圖資回饋原管線機(關)構的法源依據。
第28條、 明定管道未完成時，臨時修復工程要求之規定，並規定保固年限與保固期間各單位之權利義務。
第29條、 明定計畫性挖掘施工期間及例外規定。
第30條、 明定申挖發生用地爭議時之處理方式。
第31條、 明定管線機關(構)於道路上設置附屬設施申請所需檢附文件。
第32條、 明定未依本自治條例相關規定辦理者之罰則。
第33條、 明定未依本自治條例相關規定辦理者之罰則。
第34條、 明訂除本自治條例規定之罰則外，可適用之罰則法規名稱。
第35條、 明訂逾期未改善行為之處置。
第36條、 明訂本自治條例未規定之道路挖掘事項，尚可遵循他法規定辦理。
第37條、 明定本自治條例之施行日。
