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附件一、臺中市政府公共工程計畫基本設計審議作業流程圖

工程主辦機關
(如：建設局)






決定審查方式
依計畫金額大小及工程介面多寡區分規模大小及複雜程度

五千萬元以下之計畫
五千萬元以上之計畫




1、 完成基本設計成果
2、 提送附件二「基本設計階段審查自主檢核表」




1.二千萬元以上未達五千萬元之計畫，工程主辦機關應組成個案審議小組並由工程主辦機關指派簡任層級以上人員擔任個案審議小組召集人。
2.二千萬元以上未達五千萬元之計畫如屬例行性維修養護、施工項目簡易或緊急災害搶救修復等工程，經簽奉機關首長核准，得免組成審議小組。
3.未達二千萬元之計畫，由工程主辦機關參照本機制相關規定自行建置審議機制並逕行負責審議作業。
4.如該工程性質具指標性、規模或介面複雜等因素，必要時得專案簽報市長，簽辦組成審查小組。
研究發展考核
委員會



機關
補件




檢視文件
是否備齊


否

是

1.簽辦組成審議小組：由市長指派召集人，並由行政院公共工程委員會建置之專家名單或其他第三公正單位專家、學者組成審議小組，辦理相關審議工作。
2.五千萬元以上之計畫如屬例行性維修養護、施工項目簡易或緊急災害搶救修復等工程，由工程主辦機關簽奉市長核准，得免組成審查議小組，自行辦理審查。














審查結果


不通過
不通過
審查結果




通過
通過

依據審查結果據以
執行管控
依據審查結果據以
執行管控




附件二、基本設計階段審議自主檢核表
	編號
	文件名稱
	是
	否
	備註(文件未檢附理由)

	一
	研究報告審查意見說明
	
	
	

	二
	基地及周圍環境分析(補充測量及地質調查及其他補充調查、試驗或勘測報告)
	
	
	

	三
	需求計畫(含空間或使用壽年)
	
	
	

	四
	規劃理念說明書（概要描述）
	
	
	

	五
	法令分析
	
	
	

	六
	初步配置圖(含初步平面圖、初步立面圖、初步剖面圖及結構系統規劃)
	
	
	

	七
	機電設備系統規劃書
	
	
	

	八
	建造成本經費預估（含計算書）、經費籌措及分配年度(應考慮物價可能波動之風險)
	
	
	

	九
	施工初步時程
	
	
	

	十
	設計準則與綱要規範
	
	
	

	十一
	採購策略
	
	
	

	十二
	取得用地證明
	
	
	



