臺中市政府建設局委託技術服務採購契約扣點規定
104年7月10日中市建品字第1040089924號函訂定
一、臺中市政府建設局(以下簡稱本局) 為加強工程履約管理提升施工品質，依施工查核小組品質缺失懲罰性違約金機制規定，對於委託技術服務契約採購案，廠商履約有缺失情形，以扣點方式處以懲罰性違約金，以落實工程品質管理，訂定本規定。
二、懲罰性違約金金額比照查核小組之品質缺失每點罰款金額如下：
（一）巨額採購以上之工程採購，新台幣二千元。
（2） 查核金額以上未達巨額採購之工程採購，新台幣一千元。
（3） 一千萬元以上未達查核金額之工程採購，新台幣五百元。
（四）未達一千萬元之工程採購，新台幣二百五十元。
三、本局發現委託技術服務單位，有扣點表所列舉缺失情形，應依規定扣罰，並於應付價金中扣抵；如有不足者，得通知廠商自保證金扣抵。
四、本扣點懲罰性違約金，以契約價金總額百分之二十為限。
五、有關委託技術服務採購缺失事項及扣點表，詳如附表。
六、本局各單位辦理委託技術服務採購時，應將本規定附入採購契約中。
七、本局委託技術服務採購案，除契約另有較重扣罰規定外，應依本規定辦理扣罰。
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附表：
委託技術服務採購契約扣點表
	




項目
	違反事項
	扣點額度及處理情形

	1
	設計錯誤、監造不實或管理不善。
	視情節輕重者，每次扣5點至40點。

	2
	監造廠商未落實督導施工廠商發放工程宣導單及設置工程告示牌者。
	經抽查滲透率未達100%者扣2點。

	
	
	未達80%者扣4點。

	
	
	未達60%者扣10點。

	3
	監造廠商未於開(派)工前或未落實督導施工廠商於開工前提送施工計畫、品質計畫。
	每項扣10點。

	4
	監造廠商監造報表未詳細記載經督導或審查單位列缺失者。
	每次扣5點。

	
	
	經本局限期改善仍未能改善者，每次扣10點並得連續扣罰。

	5
	監造廠商未依各材料設備及施工之檢驗停留點或檢驗頻率執行，經機關查獲屬實者。
	每次扣10點。

	
	
	經本局限期改善仍未能改善者，再扣10點並得連續扣罰。

	6
	設計廠商或監造廠商工程變更設計未依契約及函文限期規定辦理，影響其工程進度。
	經本局限期改善仍未能改善者，每次扣10點。

	7
	未依契約圖說施工申報竣工，監造廠商仍同意者。
	扣10點。

	8
	工程施工及停工期間，發生工安意外事件。
	扣20點。

	9
	經認定屬重大職業災害。
	扣40點。

	10
	工程查核、督導未依通知期限提送改善報告書者。
	每逾1日扣2點。

	11
	未按規定時間提報契約規定應提報文件，如監造計畫、監造日報等，契約如未規定時間者，以甲方書面通知日為準。
	每逾1日扣0.5點。

	12
	經媒體、民意代表披露，工程施工品質有損機關形象且可歸責於廠商之事件者。
	每次扣10點。

	13
	履約期間內工地應擔任專職人員有不當兼職之情形者。
	每人扣罰10點；經限期改善，屆期未改善者，得按日扣罰至改善止。

	14
	監造廠商或承攬廠商未落實工程材料會同取樣、送驗及會驗，並由品管人員及監造廠商判定材料
抽(檢)驗結果者。
	每次扣罰5點。

	15
	其他可歸責於廠商之情形。
	每次扣罰5點至10點

	懲罰性違約金金額比照查核小組之品質缺失每點罰款金額。工程施工查核小組查核結果有下列情形者，依下列規定扣罰：

	16
		查核金額以上之工程：查核成績未達80分(甲等)。 
	每次扣5點。

	17
	查核金額以上之工程：查核成績未達75分。
	每次扣10點。

	18
	未達查核金額之工程：查核成績未達75分。
	每次扣5點。

	倘為公告金額以上且非開口契約之技術服務案，於廠商提送或修正之招標文件，招標後無廠商投標或無合格標，經發現有下列情形之一者，應計算懲罰性違約金。公告金額以上未達查核金額之案件，每次扣罰15點；查核金額以上未達巨額預算之案件，每次扣罰10點；巨額以上之案件，每次扣罰5點。

	19
	未考量地區偏遠及環境等因素(含人員、機具、材料設備、運費等)做調整，致編列之單價偏低。

	20
	部分材料設備等級要求過高或有所限制，致編列單價過高造成預算排擠，而壓低其他材料項目單價。

	21
	因特殊造型或施工難度較高等因素，單價未配合調整。

	22
	詳細表單價編列未符合市場行情(含未參考最近期公共工程價格資料庫、營建物價期刊資訊，落實訪查市場物價或參考相關機關歷史決標資訊)。

	23
	圖說與標單規格數量差異大或工程數量計算不確實或漏項多。

	24
	工期顯不合理。

	25
	其他可歸責於廠商之情形。



