臺中市政府公園綠地景觀督考小組實施計畫
中華民國100年1月14日府授研管字第1000009716號函訂定
中華民國100年7月8日府授研管字第1000130598號函頒發修正
中華民國100年11月22日府授研管字第1000228832號函頒發修正
1、 臺中市政府（以下簡稱本府）為監督、輔導已開闢之公園、綠地、廣場用地之完善使用，設置本府公園綠地景觀督考小組（以下簡稱本小組），特訂定本計畫。
2、 本小組置召集人一人，副召集人一至二人，由本府參議以上人員兼任共同組成。另為協助督考業務推動，適時提供建議、構想及新思維以供參考，得外聘三至五位諮詢委員，任期二年。
3、 本小組工作任務如下：
(1) 督考公園綠地景觀工作。

(2) 追蹤列管公園綠地景觀之缺失及待改善案件。
(3) 召開公園綠地景觀研討會以凝聚共識。
(4) 處理媒體、民眾反映案件。
(5) 其他交辦查核案件。
4、 本小組督考方式如下：
(1) 定期督考：每一至二週由本小組選擇地點進行考核。為了解各機關平時維管業務，得實施抽查之督考方式。
(2) 不定期督考：如有民眾或媒體報導反映事件，則立即錄案進行督考。
5、 管考方式：
(1) 參與督考人員：包括督考委員、建設局相關科室單位（如景觀工程科、公園管理科）及研考會等相關人員。

(2) 督考委員將督考情形詳實記錄於督考紀錄表（優缺點意見，如附件一），如有缺失或其他情形時，函請受核機關限期改善並列管追蹤，主辦機關改善完竣後應填寫督考意見執行情形回覆表（如附件二）述明改善情形並檢附改善前、中、後照片，一併呈送機關首長核章再函送本小組，必要時得辦理複查，且經簽奉核可後解除列管。
6、 本小組各項督考作業，受核機關務必由主辦人員(或協辦人員)參加，除有不可抗力因素無法到場簽請 召集人核可外，餘無故缺席之主辦人員給予申誡處分。如累計2次(含)以上時，實際負責督導之主管和幕僚人員應負連帶責任申誡乙次。
7、 各項列管追蹤情形，如各主辦機關未依限期改善者，主辦人員及協辦人員記申誡處分。如經催辦仍未改善者，實際負責督導之主管和幕僚人員應負連帶責任申誡乙次，累犯者得加重處分。
各執行機關倘已善盡職責，惟因遭遇非各機關單位所能掌控情事致進度落後或延誤或執行不力或其他事由，得檢附相關證明文件佐證並於報告說明具體事由，簽請 召集人核可後免予處分。
8、 本小組督考各公園綠地景觀各項執行及維護情形，除不可抗拒之特殊因素外，主辦機關依下列標準予以獎懲，並作為督考依據：
(1) 獎勵部分：

督考案件之各項植栽養護、環境清潔、現場維護管理得宜者，主辦人員、協辦人員及實際負責督導之主管和幕僚人員得嘉獎乙次，如於當年度案件已獲獎勵者或已於建設局現場查核為丙等之案件將不予獎勵。

同一主辦人員、協辦人員及實際負責督導之主管和幕僚人員同時有數項案件達敘獎標準時，當次督考以敘最高敘獎額度為限。

(2) 懲處部分：
督考案件基本環境清潔未落實，造成公園綠地景觀髒亂，嚴重影響居民使用權益，並無不可抗力因素且可歸責於主辦單位者，主辦人員、協辦人員及實際負責督導之主管和幕僚人員應負連帶責任申誡乙次。
9、 本小組置執行秘書，由本府研究發展考核委員會主任秘書兼任，承召集人之命，綜理本小組幕僚事務，副執行秘書由管考組組長兼任，並由建設局工程管理費項下支應負責行政業務人員三名。
10、 本小組人員除外聘委員外，餘均為無給職，相關經費均由本府研考會施政計畫綜合業務費項下支應。
11、 本計畫如有未盡事宜，得隨時修正之。
臺中市政府公園綠地景觀督考紀錄表
受考核機關（單位）：                          委員簽名：              

案件名稱（地點）：                            考核日期：
	考核項目
	成效內容

	軟體資料
	1.有無頂蓋建築物。如有，是否符合建築法、都市計畫等相關法規。
	□無    □有                 
□符合  □需要改善           

	
	2.有無委託里長或包商負責清潔維護。
	□無    □有                 

	硬體設施
	1.草皮修剪情形。
	□良好  □需要改善

	
	2.廁所有無清潔及破損情形。
	□良好  □需要改善

	
	3.落葉清掃情形。
	□良好  □需要改善

	
	4.喬、灌木修剪、扶正及補植情形。
	□良好  □需要改善

	
	5.遊戲器材及座椅破損情形。
	□良好  □需要改善

	
	6.園區內有無裸露石塊情形。
	□無    □有

	
	7.定期清潔周邊公共區域環境整潔。
	□無    □有 每週清潔次數    次

	優點
	

	建議改善事項
	


備註：督考委員實地考核時，請各機關單位提供相關書面資料，以利佐證。

附件二
臺中市政府公園綠地景觀督考意見執行情形回覆表
	受考核名稱（日期、地點）
	建議改善綜合意見
	執行情形（含附改善前、後照片）
	主 辦 機 關

承辦人(分機)
	里長意見陳述

	
	
	
	
	□滿意
□不滿意
意見陳述：
里長簽章：


案經里長及首長核章後送研考會管考組
承辦員：                            單位主管：                            機關首長： 
附件一








