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作業期程                 作業流程
前一年度    9月至12月
1. 搜尋中央部會短、中、長期施政計畫或政策方針等資訊。
2. 主動向中央部會洽詢擬補助地方政府之計畫項目及內容。
前一年度9月至12月
蒐集中央擬推動之計畫、提報行政院之次年度概算及相關補助規定


1. 研擬完整計畫書及簡報資料
2. 拜會中央部會，請求協助


當年度1月至4月
檢視中央部會當年度編列之補助地方政府計畫項目及預算額度
1. 計畫書及簡報內容應詳述計畫緣起、內容、目標、經費需求及預期效益等。
2. 必要時提報推動小組研商，或敦請市長、副市長、市籍立委、本府臺北聯絡處協助，共同拜會中央部會。

當年度    1月至4月


1. 研擬完整計畫書及簡報資料
2. 拜會中央部會，請求協助

1. 將完整計畫書函報中央審查
2. 充分準備簡報資料
1. 依推動小組會議決議事項修正計畫書後，再函報中央審查。
2. 提報計畫向中央爭取補助款之函文應副知本府臺北聯絡處、研考會、主計處及財政局。
3. 主動瞭解中央部會審查進度。



中央函知核定情形
當年度5月至6月


不同意補助
中央核定情形應函知本府臺北聯絡處、研考會、主計處及財政局。
同意補助

探討原因，必要時
重整計畫書再提報中央爭取補助

1. 列入本府預算
2. 未及納入預算，依規辦理墊付



作業期程                作業流程                  
將完整計畫書函報中央審查
1. 中央部會補助款預算數之賸餘款
(1) 依中央部會訂定之計畫書格式研擬完整計畫書。
(2) 計畫書及簡報內容應詳述計畫緣起、內容、目標、經費需求及預期效益等。
2. 經費執行賸餘款達原計畫20%
分析賸餘原因及持續執行之預期效益，再提報計畫向中央部會爭取賸餘款續予補助本市執行。
3. 必要時提報推動小組研商，或敦請市長、副市長、市籍立委、本府臺北聯絡處協助，共同拜會中央部會。
1. 研擬完整計畫書
2. 拜會中央部會，請求協助
1. 檢視中央部會補助款預算數之賸餘款
2. 計畫型補助款執行後，工程發包結餘款或經費執行賸餘款達原計畫20%者
積極執行，並請撥補助款入庫
當年度7月至12月
1. 依推動小組會議決議事項修正計畫書後，再函報中央部會審查。
2. 提報計畫向中央爭取補助款之函文應副知本府臺北聯絡處、研考會、主計處及財政局。
3. 主動瞭解中央相關部會審查進度。
原因分析及改善措施應專案簽報市長並函知本府臺北聯絡處、研考會、主計處及財政局。
中央核定情形應函知本府臺北聯絡處、研考會、主計處及財政局。
檢討未獲中央補助原因並研擬改善措施
倘未及列入預算，依規辦理墊付，並依中央預定進度積極執行
同意補助
不同意補助
中央函知核定情形
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