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	修正規定
	現行規定
	說明

	五、點交、移交之前提條件：
(1) 點交之前提條件：
1、 土建及水電工程：工程已竣工而未驗收前，有點交必要者，於本府或授權臺中市政府交通局(以下簡稱交通局)同意後，始得辦理。
2、 環控及機電系統工程：工程已達實質完工，於本府或授權交通局同意後，經清理並可提供捷運公司人員進場演練。
	五、點交、移交之前提條件：
(1) 點交之前提條件：
1、 土建及水電工程：工程已竣工而未驗收前，有點交必要者，於本府同意後，始得辦理。
2、 環控及機電系統工程：工程已達實質完工，於本府同意後，經清理並可提供捷運公司人員進場演練。
	本點新增授權本府交通局(以下簡稱交通局)。

	六、點交、移交項目：
(1) 辦理點交時，交通局應洽臺北市政府捷運工程局(以下簡稱北捷局)製作設施設備點交清冊送交捷運公司；點交之項目由北捷局、交通局及捷運公司協調後辦理之。
	六、點交、移交項目：
(1) 辦理點交時，臺中市政府交通局(以下簡稱交通局)應洽臺北市政府捷運工程局(以下簡稱北捷局)製作設施設備點交清冊送交捷運公司；點交之項目由北捷局、交通局及捷運公司協調後辦理之。
	本點酌作文字修正。



